## Slide 1: IT-salkun hallinta Aalto-yliopistossa
Magnus Sippel
IT-päivät, 4.11.2014

## Slide 2: Miksi salkunhallinta?
Tavoite Tietotekniikkapalveluille on hoitaa:
  ylläpitotyöt ja yliopiston rutiininomaiset tehtävät
  b) samalla kehittää uusia palveluita ja ratkaisuja
Koska resurssit ovat rajatut (henkilöstö), pitää työaika jakaa kehityksen ja muun työn / ylläpidon kesken
Toiminnan johtamiselta vaaditaan uudenlaista kyvykkyyttä (mm. strateginen ennustettavuus ja kustannushallinta). Painopiste on pyrittävä siirtämään vahvemmin asiakasohjaukseen tai liiketoiminnan vastuille.
Investointien elinkaarimalli on Tietotekniikkapalveluiden hallinnollinen työkalu ja sen operatiivista toimintaa toteutetaan IT–portfolion avulla
IT-portfolion hallinta perustuu strategian tavoitteisiin ja osoittaa yksittäisille työkokonaisuudelle prioriteetin, resurssit ja aikataulun
Kuka tekee mitä?
Mitä minun pitäisi tehdä?
Missä järjestyksessä
työt pitäisi hoitaa?
Kehitystä vai ylläpitoa?

## Slide 3
IT-portfolion työkokonaisuudet
Työt kuuluu ottaa mukaan IT-portfolioon niissä on tunnistettavissa seuraavat piirteet:
  Laajuudeltaan rajattu tehtäväkokonaisuus (Scope)
  Ajallisesti rajattu (Schedule)
  Kustannuksiltaan rajattu (Costs)
  Väliaikainen henkilöresursointi (Resources)
  Työtä ei ole mahdollista kiinnittää vuosikelloon (Uniqueness)
  Työ vaatii laajempaa suunnittelua (Architecture)
  Uusi palvelu / Muutos palveluportfolioon (Service Change)
IT-portfolion näkökulmasta on kolme tapaa viedä kehitystyöt läpi:
  Projektina
  Pienkehityksenä
  Jatkuvana pienkehitystehtävänä (kehitettävät palvelut)

## Slide 4
Mikä on IT-portfolio
Vaatimusportfolio:
    Jonossa olevat työkokonaisuus ehdotukset (Ei resursseja/rahoitusta)
    Laajassa esiselvityksessä olevat työkokonaisuudet (G1 jälkeen)
Kehitysportfolio:
    Kokoaa tiedon kehityskapasiteettia käyttävistä työtehtävistä ja niiden edellyttämistä resursseista. Antaa kokonaiskuvan kehitystilanteesta
Palveluportfolio:
  Ylätason kuva palvelukokonaisuudesta, jota tuotamme asiakkaillemme. Palveluportfolio sisältää palveluluettelon. Palveluiden kehittäminen, lopettaminen ja poistaminen
4
IT-portfolio
Vaatimusportfolio
(Vaatimusten kerääminen
ja priorisointi)
Kehitysportfolio
(Tarkempi suunnittelu ja
valittujen toteutus)
Palveluportfolio
(Olemassa olevien palveluiden kehitys,
hallinta ja lopetus)

## Slide 5
Tarpeiden havaitseminen
Esiselvitys
Investointi-ehdotus
Toteutus
Kehitettävä palvelu
Kypsä palvelu
Alasajettava palvelu
Portti G1
Päätös esiselvityksen käynnistämisestä
Portti G2 Päätös suunnittelun käynnistämisestä
Portti G3
Päätös
toteutuksesta
Portti G4
Päätös valmistuneiden tehtävien poistamisesta kehitysportfoliosta
Portti G5
Päätös kehittämisen lopettamisesta
Portti G6
Päätös alasajosta
Portti G7
Palvelu on poistettu
Investointien elinkaarimalli ja IT-portfolio
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
IT-portfolio
Kehitysportfolio
(Tarkempi suunnittelu ja valittujen toteutus)
Projektiportfolio (Kaikki projektit)
Pienkehitysportfolio (Kaikki pienkehitykset)
Palveluportfolio
Olemassa olevien palveluiden kehitys, hallinta ja lopetus)
Laaja kehitys / uusiminen
Muutostenhallinta
Palvelupyyntöjen-hallinta
Häiriöiden- hallinta
Ongelma- hallinta
Jatkuvat pienkehitystyöt
Vaatimusportfolio
(Vaatimusten kerääminen ja priorisointi)
Uudet tarpeet
Puolivuotis-suunnitelma
Esiselvitys

## Slide 6
Run
Jatkuva tuotanto
Grow
Jatkokehitys
Transform
Uuskehitys
General Work /
Muu työ
(sis. Ylläpito / Maintenance)
Small scale development
Pienkehitys
Project
Projekti
High level visibility – Aalto IT-Services focus areas
“How the results are visible to the university”
Aalto IT-portfolio ja strategia
Operation level visibility – Specific work area focus
How do we manage and structure the work in IT-Services
”Scope of IT resource management”
Idea
Idea
Idea
Laadun kehitys
Idea
Idea
Idea
Opetus
Idea
Idea
Idea
Sidosryhmät
Idea
Idea
Idea
Tutkimus
Idea
Idea
Idea
Infra
Idea
Idea
Idea
Palvelut
Puolivuotissuunnittelu - työkokonaisuuksien priorisointi

## Slide 7: IT-portfolio ja resurssien hallinta
IT-portfolio
Resurssisaatavuus (Resurssiraportointi /
kuormitustilanteen mittari)
Tiimikohtainen vapaa kaista
Idea
Idea
Idea
Laadun kehitys
Idea
Idea
Idea
Opetus
Idea
Idea
Idea
Sidosryhmät
Idea
Idea
Idea
Tutkimus
Idea
Idea
Idea
Infra
Idea
Idea
Idea
Palvelut
Olemassa oleva kuorma G1 – G4
Valmiit työkokonaisuudet
vapauttaa resursseja
Resurssipyynnöt
Resurssivaraukset
Tietotek.
IT-infrastruktuurin ohjausryhmä
Palveluiden IT:n ohjausryhmä
Puolivuotissuunnittelu - työkokonaisuuksien priorisointi
Koulutuksen ja viestinnän
IT:n ohjausryhmä
Työkokonaisuuksien hallinta, aikataulutus ja resursointi
Tarpeiden esittäminen
Tarpeiden esittäminen
Jatkuva tarkkailu – miten hyvin tavoitteet / arvioinnit realisoituvat

## Slide 8
Miten portfoliohallinta vaikuttaa päivittäiseen työhön
Ennustettavuus paranee
  Näkyvyys henkilöresurssien käyttöön ja kuormitustilanteeseen
  Tulossa (jonossa) olevat projektit tai pienkehityskokonaisuudet ovat paremmin tiedossa, ei enää yllätyksiä.
Sisäinen luottamus ja kokonaistyön ymmärrys paranee
  Jokainen työkokonaisuus on listattu
  Jokaisella työkokonaisuudella on vastuuhenkilö, omistaja ja loppukäyttäjä
Parempi ymmärrys kehitystyökokonaisuuksien riippuvuuksista
Ymmärrys siitä miten ja missä järjestyksessä kannattaa käynnistää työkokonaisuudet jotta saavutettaisiin paras mahdollinen hyöty yliopistolle.
Päällekkäistyöskentely vähenee

## Slide 9: Projektit ja pienkehitykset IT-portfoliossa
Päivitetty IT-portfolio ilmestyy kerran kuukaudessa

## Slide 10
Kiitos!